目  录

1  基本情况	1

1.1  自然地理概况	1

1.2  社会经济条件	6

1.3  水土流失与水土保持	9

2  规划背景与必要性	16

2.1  水土保持工作面临的形势与问题	16

2.2  新时期对水土保持的要求	18

3  规划的目标、任务和规模	22

3.1  指导思想和原则	22

3.2  规划依据	23

3.3  规划范围	25

3.4  规划目标和任务	25

4  水土保持区划与重点防治区划分	27

4.1  封丘县在全国水土保持区划中的分布情况	27

4.2  封丘县水土保持区划情况	27

4.3  水土流失重点防治区划分	32

4.4  水土流失易发区	34

5  总体布局与防治规模	36

5.1总体布局	36

5.2区域布局	36

6  预防保护规划	38

6.1  预防范围、对象及项目布局	38

6.2  措施体系及配置	39

7  综合治理规划	44

7.1  治理范围、对象及项目布局	44

7.2  措施体系及配置	44

8  水土保持扶贫开发	48

9  监测规划	49

9.1  规划目标	49

9.2  监测任务	49

9.3  监测内容	49

9.4  监测站网	50

9.5  重点监测项目	51

10  综合监管规划	52

10.1  监督管理	52

10.2  科技支撑	56

10.3  信息化建设	56

10.4  管理能力建设	57

11  实施进度及投资匡算	59

11.1  实施进度	59

11.2  近期规划项目安排	59

11.3  投资匡算	60

12  实施效果分析	62

12.1  蓄水保土效益	62

12.2  生态效益	62

12.3  经济效益	62

12.4  社会效益	63

13  实施保障措施	64

13.1  加强组织领导	64

13.2  坚持依法行政	64

13.3  加大资金投入	64

13.4  创新体制机制	65

13.5  科技支撑	65

13.6  宣传教育	65

附表

附表1  封丘县水土保持分区划分表

附表2  封丘县水土流失重点防治区划分表

附表3  封丘县分水土保持分区水土流失防治规模表

附表4  封丘县近期重点预防项目措施表

附表5  封丘县远期重点预防项目措施表

附表6  封丘县近期重点治理项目措施表

附表7  封丘县远期重点治理项目措施表

附表8  封丘县水土保持监测站点布局表

附图

附图1  封丘县行政区划图

附图2  封丘县水系图

附图3  封丘县水土保持分区图

附图4  封丘县水土流失重点防治区划分图

附图5  封丘县水土保持监测站点分布图

# 1  基本情况

## 1.1  自然地理概况

### 1.1.1  地理位置

封丘县地处河南省东北部，新乡市东南部，位于东经114°14′-114°46′，北纬34°53′-35°14′之间。隔黄河与开封市、兰考县相望，北和东北与滑县、长垣县毗邻，西和西南与延津县、原阳县接壤，南距郑州100km，西距新乡60km。全县东西长48.7km，南北长38.2km，

总面积1225.51km2，辖城关镇、黄陵镇、黄德镇、应举镇、陈桥镇、赵岗镇、留光镇、潘店镇、李庄镇、陈固镇、居厢镇、鲁岗镇、尹岗镇、城关乡、回族乡、王村乡、荆宫乡、曹岗乡、冯村乡；共13个镇、6个乡，608个行政村，2016年底总人口82.48万人，城镇化率33.9%。

封丘是全国农业综合开发策源地、全省农业综合开发重点县、全国粮食生产先进县、全国金银花原产地、全国树莓种植第一大县、国家扶贫开发重点县、中科院与省政府合作项目“高产高效现代农业示范工程”核心示范县、全国电子商务进农村示范县、全国休闲农业与乡村旅游示范县，是中国长寿之乡、中国树莓之乡、中国金银花之乡、相思之乡。

封丘县交通便利，区位优越。封丘县位于新乡市东南60km处，直达山东省石臼港的新荷铁路、新开公路和106国道，南至陇海铁路50km，西至京广铁路60km，距107国道仅有30km。国家高速公路“7918工程”规划的纵向第五条线大广高速公路贯穿全境，开封黄河大桥是一跨越黄河的特大公路桥。从封丘县城关镇出发，通过高速公路行驶120km可直达郑州国际机场。省市一、二级公路和地方柏油路达300多公里，形成封丘县与全国各地的交通网络，四通八达95%以上的村通柏油路。

### 1.1.2  地质地貌

封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，具有典型的黄泛区特征，属平原地貌范畴，微地形有起伏，大地貌相对平坦。海拔高度一般在65-72.5m之间，最高点高程为85m，最低点高程为64.6m，总的地势由西南向东北倾斜。有1/2000-1/5000的坡降。

境内的黄河大堤和太行堤将全县分为三部分：

1）黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4m左右，海拔高度在75-82.5m；底滩高出河流常水位1-1.5m，海拔高度在70-80m；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5m，海拔高度在69-78m。

2）太行堤以北是古黄河背河决口泛滥影响地区，海拔高度在66-85.25m之间，地面起伏较小。

3）黄河大堤和太行堤之间的地区，海拔高度在64.6-72.5m之间，此区域呈泛滥地貌，由于黄河历次改道，泛滥决口以及人类活动的影响，地貌复杂，沙岗、平原、洼地兼有。根据地貌成因和地貌类型的共生组合，可分为六类：河床地貌、泛滥地貌、风沙地貌、河床-泛滥地貌、风沙-泛滥地貌、人为地貌。

### 1.1.3  气象

封丘县属暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候适中。春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季温凉气爽，冬季干冷稀雪。全县平均气温13.9℃，最低月平均气温-1.0℃，出现在1月份；最高月平均气温27.2℃，出现在7月份。年平均日照2310h，日照率52%。年平均无霜期214d。年平均降水量590mm，年最大降水量为1964年的988mm，最小降水量为1996年的274mm，年际悬殊较大，年内分配亦不均匀，降水主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的58%，9-2月降水量占26%，3-5月降水量仅占全年降水量的16%，降水空间分布呈现由西向东之间递增趋势。年平均蒸发量1857.5mm，多年平均相对湿度69%。封丘县全年风向频率以北、东北风最多，年平均风速3.4m/s，风速大，影响着土体中水分的运行和地面物质的迁移，易引起土壤耕层理化性质的变化。

### 1.1.4  河网水系

封丘县地处黄河冲积扇平原北半部，属黄河流域。县域内有天然渠和文岩渠，天然渠由原阳县入境流经县境南部，文岩渠由延津县入境流经县城北部。天然渠、文岩渠出县境于长垣县大车集汇合，称天然文岩渠，东流至濮阳县境内注入黄河。天然文岩渠是豫北平原的主要排水骨干河道之一，属黄河一级支流。

a)黄河

黄河流经县南、县东，西起荆隆宫乡顺河街，东至尹岗乡苏庄村入长垣县境，流经全县长度约56km，河床和漫滩面积229.7km2，年平均径流量532.8亿m3，枯水期河道宽约200~300m，汛期河道宽1.5~10km。

b)天然渠

自原阳付里庄进入封丘至长垣大车集与文岩渠汇流，县境内长度43km，控制流域面积410.5 km2，主要支渠有六、七、八、九支和申庄排、陶北排等。

c)文岩渠

自延津县大留固进入封丘，由西守宫村南向东流，经县北部至小寨入长垣大车集与天然渠汇流。县境内长度45.3km，流域面积740 km2，主要支渠有七、八、九、十、十一支，安上集排，马坽垱排，张庄排、三里庄排等。

### 1.1.5  土壤

封丘县土壤共分潮土、风沙土两个类型，黄潮土、褐土化潮土、盐土潮土、风沙土4个亚类，9个土属，64个土种。其中潮土是封丘县分布最广、面积最大的耕作土壤，占全县土壤总面积的98.3%。潮土（在中国土壤系统分类为雏形土纲的下属类型）是发育在黄河冲积母质上，经过人为耕作熟化而形成的土壤，由于黄河多次泛滥覆盖沉积，加之水流对沉积物的分选作用，近河处分布着砂土，面层次明显且厚薄不一的特点。风沙土是由黄河主流沉积颗粒较粗的沙粒，经风力再搬运顺风向于河床旁、古河道旁堆积发育形成的土壤，在该地区多呈断续条带状的沙丘或沙垄存在。由于黄河的多次泛滥及沉积物在不同流速下的分选，土壤剖面中普遍存在有粘土夹层，在60cm左右出现粘土砂层的“蒙金土”约占研究区土壤面积的83.43%，其中60cm以上出现黏土层的腰粘型占70.87%；60cm以下出现粘土层的底粘型占12.56%。按土壤质地分类，本区域土壤质地介于壤土与砂土之间，并伴有部分风砂土及盐渍化土等。

### 1.1.6  植被

封丘县属暖温带落叶阔叶林带，自然植被很少，仅在沟旁、河底、河漫滩等地处有白茂草甸、结缕草甸、狗牙根草甸，黄河滩有水红花草甸、香蒲，沙地有沙蓬组成的沙生植物，盐渍地上有茶叶花、剪刀鼓碱蓬组成的盐生植被。其他均为人工植被，农作物以二年三熟和一年二熟为主，以小麦、大豆、玉米、花生为大宗作物，还有谷子、红薯、芝麻、油菜及多种蔬菜等，也有泡桐、杨、榆、椿、柳、刺槐、国槐等树种，全县林木绿化覆盖率为21.6%，此外，经济作物还有金银花，树莓。虽然全县植被种类很多，但是除作物外，其余分布较为稀疏。

### 1.1.7  自然资源

#### 1.1.7.1  土地资源

根据2016年封丘县土地利用现状调查统计数据，全县土地资源丰富，主要土地利用类型为农用地、建设用地等，其中耕地总面积768.27km2，占土地总面积的62.7%，但人均耕地较少，开发利用程度较高，可供开发的后备土地资源少。

#### 1.1.7.2  水资源

根据《封丘县水资源调查评价（2015年）》，2015年全县水资源总量27868万m3，其中地表水资源量7620万m3、地下水资源量20248万m3/a；总供水量23199.5万m3。

（1）地表水

封丘县多年平均地表水资源量7620万m3，折合径流深62.4mm，径流系数0.11。全县地表水可利用量3815万m3。

（2）地下水

封丘县地下水总量为20248万m3/a，其中可供开采的15613万m3。但近些年，由于大量开采地下水，年开采量大于补给量，导致地下水位逐年下降。

#### 1.1.7.3  矿产资源

根据《封丘县矿产资源总体规划（2016~2020）》封丘县主要矿产资源主要位于封丘县荆宫乡，区块面积0.7337km2，主要为砖瓦用粘土开采区块。

#### 1.1.7.4  旅游资源

封丘县的主要自然生态资源有国家级自然保护区-豫北黄河故道湿地鸟类国家自然保护区、悬河奇观-黄河曹岗险工、青龙湖、黄寨槐林等。河南省豫北黄河故道湿地鸟类国家自然保护区，为河南省第一个湿地型鸟类自然保护区，该保护区面积的62.69%在封丘县境内。

封丘县人文和自然景观丰厚，目前拥有文物保护单位33处：省级文物保护单位4处：东岳庙、青堆遗址、黄池会盟、城隍庙，其中，“东岳庙”位于封丘县东南的陈桥镇陈桥村，是宋太祖赵匡胤发动“陈桥兵变”之地；市级文物保护单位2处：天爷庙、使君祠；县级文物保护单位27处。

## 1.2  社会经济条件

### 1.2.1  社会经济资料

#### 1.2.1.1  行政区划

本规划范围为城关镇、黄陵镇、黄德镇、应举镇、陈桥镇、赵岗镇、留光镇、潘店镇、李庄镇、陈固镇、居厢镇、鲁岗镇、尹岗镇、城关乡、回族乡、王村乡、荆宫乡、曹岗乡、冯村乡，共13个镇、6个乡，608个行政村，国土面积1225.51km2。

附表1-1   封丘县各乡镇国土面积统计表

| 序号 | 行政区划 | 国土面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城关镇 | 12.94 |
| 2 | 黄陵镇 | 52.92 |
| 3 | 黄德镇 | 58.63 |
| 4 | 应举镇 | 96.47 |
| 5 | 陈桥镇 | 106.87 |
| 6 | 赵岗镇 | 79.15 |
| 7 | 留光镇 | 58.49 |
| 8 | 潘店镇 | 73.28 |
| 9 | 李庄镇 | 82.97 |
| 10 | 陈固镇 | 63.52 |
| 11 | 居厢镇 | 51.84 |
| 12 | 鲁岗镇 | 52.91 |
| 13 | 城关乡 | 69.82 |
| 14 | 回族乡 | 7.78 |
| 15 | 王村乡 | 53.84 |
| 16 | 荆宫乡 | 126.01 |
| 17 | 曹岗乡 | 79.31 |
| 18 | 尹岗镇 | 47.51 |
| 19 | 冯村乡 | 51.27 |
|  | 合计 | 1225.51 |

#### 1.2.1.2  人口

2016年末，全县户籍人口82.48万人，常住人口72.28万人，农业人口65.13万人，人口自然增长率6.46‰，出生率13.4‰，死亡率6.94‰，城镇化率33.9%。

#### 1.2.1.3  社会经济及社会发展统计情况

2016年，全年生产总值131.6亿元，同比增长8.7%。其中，第一产业增加值42.5亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值53亿元，同比增长12.2%；第三产业增加值36.1亿元，同比增长8.6%。

### 1.2.2  土地利用资料

根据2016年封丘县土地利用现状调查统计数据，全县国土面积1225.51km2。

农用地面积938.42km2，占全县土地总面积的76.57%，其中：耕地面积768.27km2，占土地总面积的62.69%；园地面积11.15 km2，占土地总面积的1%；林地面积50.60 km2，占土地总面积的4.13%；牧草地面积0.0023 km2，占土地总面积0.0001%；其他农用地面积108.39km2，占土地总面积的8.84%。

建设用地面积177.85km2，占全县土地总面积的14.51%，其中：城镇村及工矿用地面积164.05 km2，占土地总面积的13.39%（建制镇面积22.06km2，占土地总面积的1.80%；农村居民点面积128.11 km2，占土地总面积的10.45%；采矿用地13.62 km2，占土地总面积的1.11%；交通水利用地面积为13.80 km2，占土地总面积的1.13%）；风景名胜及特殊用地面积为0.26 km2，占土地总面积的0.02%。

其他土地面积109.24km2，占全县土地总面积的8.91%，其中：

水域面积为103.61 km2，占土地总面积的8.45%；自然保留地面积5.63km2，占土地总面积的0.46%。

截止2016年，全县已开发利用土地面积1116.27 km2，占土地总面积的91.09%，土地利用率高出全省平均水平（87.25%）3.84个百分点，高出全国平均水平（72.43%）18.66个百分点，属土地利用程度较高的地区。其中农用地面积占已开发利用土地面积的84.07%，建设用地面积占已开发利用土地面积的15.93%，农用地和建设用地的比例为5.3：1。

## 1.3  水土流失与水土保持

### 1.3.1  水土流失现状

#### 1.3.1.1  水土流失类型、强度及分布情况

根据《河南省水土保持规划（2016~2030年）》，封丘县属北方土石山区-华北平原区-黄泛平原防沙农田防护区，水土流失类型以风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀。

根据水利部第一次全国水利普查水土保持普查成果（2011年）及《新乡市水土保持规划（2017-2030年）》，封丘县尚有水土流失总面积46.34km2，其中风力侵蚀面积34.15km2，占国土面积的2.79%，占水土流失面积的73.69%；水力侵蚀面积12.19km2，占国土面积的1.00%，占水土流失面积的26.31%。

全县风力侵蚀总面积34.15km2，全部为轻度侵蚀。风力侵蚀主要分布在黄河故道沿线区域，其中以荆宫乡、陈桥镇、曹岗乡、李庄镇、潘店镇最多。

全县水力侵蚀总面积12.19km2，全部为轻度侵蚀。

#### 1.3.1.2  水土流失成因

##### 1.3.1.2.1  自然因素

（1）气候因素

风力因素：全县全年风向频率以北、东北风最多，年平均风速3.4m/s，风速大，影响着土体中水分的运行和地面物质的迁移，易引起土壤耕层理化性质的变化。地表物质在风动力及风沙流作用下被吹蚀和磨蚀，造成土壤养分流失，质地粗化，结构较差，生产力降低，造成较大的水土流失。

降水因素：全县的降雨分为两种形式，一种是短阵雨型，另一种是大面积普通降雨型，多年平均降水量590mm，时空分布不均，雨季降雨量占全年降雨量的58%，降雨具有强度大且集中的特点。地表土壤或地面组成物质在降水、径流作用下易被剥离、冲刷、搬运和沉积，造成水土流失。

（2）地形因素

全县属黄河冲积平原区，由于黄河历次改道，泛滥决口，加之长期的雨水、风力作用及人们生产活动的影响，使黄河大堤和太行堤之间的地区内形成了沙岗、平原、洼地等，相构成较复杂的平原地貌，风力侵蚀较为严重。

（3）土壤因素

全县属黄河冲积平原区，土壤类型主要为潮土、风沙土，土壤含沙量较高， 土壤土层易被冲刷，易被风力搬运、沉积。

（4）植被因素

全县属豫北平原栽培作物植被区，多为栽培植被，植物的截留、降水蓄渗、抗风沙能力相应较低。

##### 1.3.1.2.2  人为因素

（1）耕地垦殖

全县耕地面积768.27km2，在开发利用过程中，部分耕地由于开发条件较差，未采取相应的截、排、蓄水措施或措施不当等原因，造成的水土流失问题较为突出。

（2）局部区域植被破坏

近几年农业开发活动非常活跃，破坏了部分地区植被，且大部分地区农田防护林网化程度不高，防风固沙能力降低，加快了水土流失。

（3）城镇化与生产建设活动

随着城镇化发展，交通、水利、市政等基础设施的建设活动，大量土石方开挖、填筑对地表植被破坏较大。城市建设使地面硬化，地面入渗能力降低，局部地表冲刷，加大城市地下管网淤积，增加了洪灾和内涝的可能性。

#### 1.3.1.3  水土流失危害

全县水土流失类型以风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀。水土流失给环境和经济社会造成一定的危害，不仅造成土地资源的破坏和损失，导致生态环境受到影响，还加快了水旱问题，制约了封丘县经济社会的可持续发展。主要表现为：

（1）破坏土地资源、降低土壤肥力、加快旱情发展

全县土壤主要为潮土、风沙土，土壤含沙量较高，地表物质在风动力及风沙流作用下被吹蚀和磨蚀，造成土壤养分流失，质地粗化，结构较差，生产力降低；且风中易夹带沙土，造成土地沙化。土壤水、土、肥流失后，土地日益贫瘠，田间持水能力降低，加快了旱情发展。

（2）抬高河床、淤积水库、加快洪涝灾害

耕地的水土流失使大量的泥沙被冲蚀、搬运后沉积在下游河道、塘库，缩短了水利工程使用寿命，降低了水利工程综合效益；同时大量的泥沙进入河道，抬高了河床，削弱河床泄洪能力，导致汛期洪水漫溢，加快了洪涝灾害。

（3）汇集面源污染物、污染水质

水土流失通过地表径流水溶解和土粒吸附携带化学物质，使泥沙中溶解的化肥、农药、重金属及其他有机物等面源污染物进入水体，造成水体悬浮物、氮和磷超标，使水体富营养化，污染水质。

（4）生态恶化、加剧贫困程度

水土流失是造成贫困和土地生产力低下的重要原因，贫困落后和土地生产力下降又加剧了水土流失。封丘县是国家扶贫开发重点县，因此亟需在研究全县水土流失特点的基础上，针对性地进行水土流失防治，改善人民群众生产生活条件。

### 1.3.2  水土保持现状

#### 1.3.2.1  水土保持治理成效

新中国成立后，特别是十一届三中全会以来，封丘县委、县政府高度重视水土保持工作，积极号召全县人民植树造林，大搞农田基本建设，建设农田防护林网，发展“四旁”种树，建成了一批以灌渠、农田防护林、经济林等为主体的水利水保措施，有效控制了水土流失，改善了生态环境，生态效益、社会效益和经济效益显著。

（1）水土流失呈逐年减少趋势，土壤侵蚀强度显著降低

通过全县人民长期的不懈努力，封丘县水土流失防治取得了显著成效。截至2016年，全县共营造水保林1451hm2，经济林275hm2，水土流失综合防治面积38.9km2。通过水土流失综合防治，水土流失面积逐年减少，土壤侵蚀强度不断降低。

（2）林草覆盖率逐步增加，生态环境得到明显改善

近年来，封丘县围绕林业生态县建设目标，大力实施农田防护林、防风固沙、生态走廊、村镇绿化、环城防护林和城郊林、森林抚育和改造、河道护岸林、水源涵养林等措施，林草植被面积大幅增加。截至2016年，全县林木绿化覆盖率为21.6%，生态环境得到了明显改善。

（3）防风固沙、蓄水保土与水源涵养能力日益增强

通过开展农田防护林、“四旁”绿化、翻淤压沙、翻淤压碱、水保林、经济林等措施，有效控制了水土流失，区域的防风固沙能力得到加强，蓄水保土能力也得到相应提高，水土流失量明显减少，有效拦截了入河库泥沙，保证了水利水保基础设施的正常运行。全县现有水土保持措施每年可减少土壤流失量约5.22万t，增加蓄水能力2522.98万m3。

#### 1.3.2.2  水土保持存在问题

近年来，封丘县水土保持工作取得了一定的成效，但仍存在以下问题：

（1）水土保持意识和法制观念有待提高

水土保持法等有关水土保持的法律法规颁布实施以来，各级领导和广大公民、法人的水土保持意识和法制观念有所提高，但部分单位和个人对水土保持的重要性和紧迫性认识不足，水土保持基本国策意识和法制观念尚需加强。

（2）水土流失防治任务依然繁重

全县现有水土流失面积46.34km2。通过综合水土流失防治，全县水土流失部分得到控制，但随着经济社会发展，对水土保持工作提出了更高要求，除传统的综合治理外，面源污染控制、河渠水环境治理、以生态清洁小流域建设为主的农村环境综合整治等新任务不断涌现，水土流失防治任务依然繁重。

（3）水土保持管理机构尚需加强、制度有待完善

目前全县尚未成立专门的水土保持管理机构，水保监督管理人员短缺，水保监督管理制度有待完善，综合监管能力有待加强。

（4）水土保持科学技术研究和技术推广落后

目前全县水土保持科学研究工作相对滞后，已经不能满足新形势下水土流失防治的需求。水土保持技术推广体系不完善，科技支撑体系尚不健全，水土保持监测网络尚未建立，水土保持信息化水平急需提高。

#### 1.3.2.3  水土保持工作面临的挑战

新形势下，封丘县水土保持生态建设工作将面临诸多挑战，经济社会发展总体态势对水土保持工作提出新的要求：

（1）资源开发强度增加，供需矛盾仍旧突出

随着经济社会快速发展，封丘县水、土地、能源等资源的大规模开发利用，使资源可持续利用面临严峻的挑战，资源环境对经济发展的约束日益增强，资源供需矛盾突出，由此带来的水土流失问题值得关注。资源开发造成的水土流失仍将是水土保持监管的重点。

（2）人民生活不断改善，生态意识日益增强

建设“天蓝、水净、地绿”的美丽封丘成为人民群众的共同愿景，全社会的生态意识日益增强。绿色生态发展理念、新农村建设和扶贫开发工作等将对水土保持工作提出更高要求。

总之，随着封丘县经济社会快速发展，资源约束加剧、环境承载力有限、生态系统退化等问题日益突出，水土保持作为生态文明建设的重要组成部分，其发展水平与全面建成小康社会以及城镇化、信息化、农业现代化和绿色产业化等一系列新形势要求还不能完全适应，与广大人民群众对提高生态环境质量的新期待还有较大差距，水土流失依然是封丘县当前面临的重要生态环境问题。

今后十四年是防治水土流失、保护和合理利用水土资源的关键时期，亟需在《河南省水土保持规划（2016~2030年）》基础上，在封丘县县级层面制定统一的水土保持规划，对封丘县预防和治理水土流失、保护和合理利用水土资源做出总体部署，以指导下阶段的水土保持工作。

# 2  规划背景与必要性

十九大明确提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，将建设生态文明提升为“千年大计”；提出牢固树立“社会主义生态文明观”；构建多种体系，统筹“山水林田湖草”系统治理；明确“控制线”和制度规范，强力推进生态文明建设；采取各种“行动”，切实推进生态文明建设。水土保持作为生态文明建设的重要组成部分，在优化国土空间开发格局、维护生态功能、增强可持续发展能力等方面发挥着重要作用，成为保障经济社会可持续发展的基础，迫切需要编制封丘县水土保持规划。

## 2.1  水土保持工作面临的形势与问题

### 2.1.1现状和问题

1、水资源可利用量下降

封丘县目前水资源年均总量0.77亿m3，其中地下水资源量0.29亿m3/a，地表水资源量0.48亿m3/a。由于黄河断流，地表水资源可利用量大大减少，不足部分过量抽取地下水，造成水位下降，其结果是提高抽取成本，造成地下水资源可用量严重缩减，地下水资源量比15年前下降了30%。缺水问题已成为影响工农业生产的主要因素，据统计，每年旱灾造成经济损失达1.03亿元，农作物产量比例下降77%。

2、森林覆盖率低

近几年由于加大平原农网绿化度和公路绿色通道林带建设，森林分布面积有所增加，但是农村林木采伐管理混乱，盗采乱伐现象时有发生，耕林用地矛盾仍然存在，使森林覆盖率徘徊不前。

3、湿地面积缩减

受厄尔尼诺现象影响，封丘县所处地区多年干旱少雨，湿地面积自然缩减，加之所处地理特点，交通条件发达，周边地带人口稠密，群众对土地需求欲望高，湿地被成片开发。2006年湿地面积为27万公顷，有资料显示年均缩减达2145公顷，湿地面积缩减已严重影响到当地国家级自然保护区的建设。

### 2.1.2农村生态环境破坏严重

1、农田环境污染严重，土壤肥力下降

封丘县是一个农业大县，近年来的轻农意识使大量劳动力非农业化，农业管理粗放。1999年平均每公顷耕地化肥施用折纯量为1290kg到2006年平均每公顷化肥施用折纯量增加到4490kg其中氮肥施用量约65%，磷肥施用量20%左右。由于吸收利用率低（氮肥30~40%，磷肥20~80%），致使大量氮磷，通过各种途径和形式进入土壤，由此造成土壤板结，植物体内亚硝酸盐累积现象日益严重。农作物秸秆综合利用率低，夏秋季节焚烧秸秆现象时有发生，不但一定程度上污染了空气、土壤和农副产品，而且还严重影响当地农业生态系统结构，土壤有机质含量减少，造成土壤总体生产力下降。封丘县粮食亩均产量已出现下降势头。

2、畜禽养殖污染加剧

境内畜禽养殖构不成规模，但散养量较大。小型养殖场大多没有进行环境影响评价，选址多有随意性，在村边，路旁，居住区零散分布，产生的烘尿量未经无害化处理，直接外排。2006年来，封丘县畜禽养殖产生的粪尿总量约82万t，处理率尚不足18%，由此产生的环境污染，已成为农村环境纠纷的主要因素。

3、耕地面积减少，速度过快

封丘县后备耕地资源不足，实有耕地面积在逐年下降。主要原因是今年小城镇建设步伐加大工矿开发及农村大量的耕地转为建设性用地，还与公路绿色通道，黄河大堤绿化的实施有关，加之近年来的农业人口增加，农业人口人均耕地面积已不足0.07公顷，这种状况势必对封丘县的农业可持续发展产生不利影响。

4、乡镇企业环境问题十分突出

辖区内工业结构简单粗放，乡镇企业规模小，污染重，效率低，污染处理效果不明显，而且新的建设项目投资少，引入的技术和设备落后，实际投入与产出比较大，容易造成新的污染。

5、缺乏相应的城镇环保设施

随着城镇建设的发展和城镇人口的增加，城镇生活垃圾量和生活污水产生量逐年递增。2006年统计资料显示，该城镇生活垃圾产生量约有1.03万t，直到现在，封丘县尚未建成一所垃圾处理场。垃圾处置多为随意填埋式的，已出现垃圾围城的势头。生活污水的直接外排更是加重了地表水的污染。

### 2.1.3对策

除了将生态保护资金纳入蔡振预算，逐年增加资金投入之外，还应该严格落实开发性项目生态保护资金的投入，积极避开其他资金渠道，并努力做到：加大环境宣传力度，增强生态环境保护意识；合理制定生态保护规划，健全保护责任制；健全管理体制，设立生态保护机构；健全生态保护法律体系，加大执法力度。

## 2.2  新时期对水土保持的要求

党的十九大报告指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，将建设生态文明提成为“千年大计”，党的十九大报告以及《水土保持法》，给水土保持事业发展指明了方向，编制封丘县水土保持规划、做好水土保持生态建设因而尤为重要和必要，体现在以下几个方面：

（1）是认真贯彻落实党的十九大精神，加快生态文明建设的必然要求

在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设新的历史时期，党和国家将生态文明建设提升到“千年大计”的高度，将其与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道，纳入社会主义现代化建设“五位一体”的总体布局。

水土保持作为生态文明建设的重要组成部分，要在优化国土空间开发格局、破解资源环境约束、维护生态功能和环境承载力、增强可持续发展能力方面发挥重要作用，应当成为保障经济社会全面、协调和可持续发展的基础性工作，成为规范国土空间开发秩序、优化国土空间开发格局的重要手段；成为创造区域良好资源环境条件、维护生态安全的主要途径。

（2）是落实《水土保持法》要求，提升行业统筹管理能力的迫切需要

《水土保持法》第四条确定了各级政府水土保持责任，明确提出了在水土流失重点预防区和重点治理区实行地方各级人民政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度。为了是考核落到实处，需要通过规划工作，划定水土流失重点预防区和重点治理区，明确相关各级行政区水土流失治理面积，以便为制定可量化的考核指标提供依据，确保水土保持责任的有效落实。此外，《水土保持法》中的一系列新要求、新规定也需要通过制定水土保持规划，有步骤、有计划地细化落实。

水土保持是一项社会公益性事业，需要政府的主导、各有关部门的配合以及社会公众的广泛支持与参与。目前，水土保持工作上不适应新的形势发展要求，需要通过水土保持规划，明确各级政府的责任、理顺与相关部门的关系，在创新机制的基础上努力动员社会力量的广泛参与，将社会各方对水土保持的认识统一到《水土保持法》的高度上来，形成合力，逐步建立起“统一规划，政府领导，部门协调，社会参与”的水土保持工作新机制。同时，通过规划，加强自身能力建设、创新管理模式、发挥科研推动力量，在解决当前水土保持工作主要问题的同时，推动水土保持事业的全面发展，并以此全面提升行业统筹管理与服务能力。

（3）是维护封丘县经济社会安全、改善封丘县水环境、水生态系统完整性的必然要求

坚持源头控制、水陆统筹、水林田湖共治、分区分类分级分段、多部门多层次联动系统治理新思路，协同推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，为打造美丽封丘、全面建成小康社会提供良好的水环境保障。要求系统综合地推进海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，实施乡村清洁工程，开展河道清淤疏浚，统一综合整治连片村庄；优先推进水源保护区内的村庄生活污水治理；强化水源涵养林建设与保护，开展湿地保护与修复，加大退耕还林、还草、还湿力度；科学保护黄河湿地资源，确保河流和湿地面积不减少，加大湿地保护与建设力度，全面实施沿黄河滩地生态修复工程，建设沿堤防护林带，加强退耕还草还湿工作，保护两岸天然植被，防治水土流失；加强黄河湿地国家级自然保护区建设，提升对迁徙性禽鸟类及当地鸟类的养护能力，着力推进城市河流清洁整治工程，优先实施污染源头治理，使城市规划区内河流水环境质量明显好转；注重提升河流生态建设水平，实施水源涵养、湿地建设、河岸带生态阻隔等综合治理，严禁生态环境破坏行为，保护水生态系统完整性，确保良好水体水质和生态服务功能不降低。

因此，本规划也是维护封丘县经济社会安全、改善封丘县水环境、水生态系统完整性的必然要求。

# 3  规划的目标、任务和规模

## 3.1  指导思想和原则

### 3.1.1  指导思想

全面贯彻党的十九大精神，按照“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持节约资源和环境保护的基本国策，构建绿色产业体系和空间布局，制定与封丘县自然条件和经济社会发展相适应的水土保持措施与布局，强化监督管理，创新体制机制，充分发挥水土保持的生态、经济和社会效益，实现水土资源可持续利用，为保护和改善生态环境，加快生态文明建设，建设“天蓝、地绿、水净”的美丽封丘和推动全县经济社会持续发展提供有力支撑。

### 3.1.2  规划原则

#### 3.1.2.1  坚持绿色发展理念，实现人与自然和谐相处的原则

坚持绿色发展理念，以“四个全面”战略布局为指导，树立尊重自然、顺应自然、保护自然，发展和保护相统一，绿水青山就是金山银山的理念，注重保护和合理利用水土资源，以改善群众生产生活条件和人居环境为重点，重视生态自然修复，创新发展模式，提高发展质量，实现人与自然和谐共处。

#### 3.1.2.2  坚持预防为主、保护优先的原则

把水土流失预防放在首要位置，强化水土保持监督执法，将人为活动造成水土流失减少至最低限度，保护好现有的水土保持设施。

#### 3.1.2.3  坚持全面规划、综合治理、突出重点的原则

处理好远期与近期、局部与全局、水土保持与相关行业的关系，坚持政府主导、社会参与、注重规模的原则，在水土流失重点防治区划分的基础上，全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、分期实施、整体推进。

#### 3.1.2.4  坚持水土保持与扶贫开发相结合的原则

把水土保持工作作为封丘县脱贫攻坚的重要民生工程，突出优势产业发展，从根本上解决困难群众脱贫致富问题。

#### 3.1.2.5  坚持制度创新、监管有力的原则

积极推进水土保持体制和机制创新，形成政府引导、部门协作、全社会共同治理水土流失的新局面。完善制度，强化监督，进一步提升水土保持社会管理和公众服务水平。

#### 3.1.2.6  坚持科技支撑、注重效益的原则

积极推进水土保持关键技术攻关和科技示范推广，不断创新水土保持规划、建设、运行管护的理论、技术与方法，完善制度，强化监管，加强水土保持监测与信息化建设，进一步提高水土流失与面源污染综合防治效益。

## 3.2  规划依据

### 3.2.1  法律法规

1、《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日颁布，2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

2、《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2014 年9 月 26 日河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过， 2014 年 12 月 1 日起施行）。

### 3.2.2  规范性文件

1、《关于开展全国水土保持规划编制工作的通知》（水规计〔2011〕224号）；

2、《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）；

3、《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）>的通知》（办水保〔2012〕512号）；

4、《河南省人民政府关于河南省水土保持规划（2016－2030年）的批复》（豫政文〔2016〕131号）。

### 3.2.3  技术规范与标准

1、《水土保持规划编制规范》（SL 335-2014）；

2、《水土保持综合治理规划通则》（GB/T 15772-2008）；

3、《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）；

4、《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-2008）；

5、《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T 15773-2008）；

6、《土壤侵蚀分级分类标准》（SL 190-2007）；

7、《水利水电工程制图水土保持图》（SL 73.6-2015）；

8、《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》；

9、《水土流失重点防治区划分导则》（SL717-2015）。

### 3.2.4  其他资料

1、《全国水土保持规划（2015~2030年）》；

2、《河南省主体功能区规划》；

3、《河南省水土保持规划（2016~2030年）》；

4、《新乡市水土保持规划（2017-2030年）》；

5、《河南省水利统计年鉴（2015年）》；

6、《封丘县统计年鉴（2016年）》；

7、《封丘县土地利用总体规划（2010-2020年）》；

8、《封丘县城乡总体规划（2012-2030年）》；

9、《封丘县水利发展十三五规划》；

10、《封丘县矿产资源总体规划（2016-2020年）》；

11、《封丘县水资源调查评价（2015年）》；

12、《封丘县旅游业发展总体规划（2016-2025年）》；

13、《封丘县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

14、全国第一次水利普查水土保持情况普查成果资料。

## 3.3  规划范围

本规划范围为城关镇、黄陵镇、黄德镇、应举镇、陈桥镇、赵岗镇、留光镇、潘店镇、李庄镇、陈固镇、居厢镇、鲁岗镇、尹岗镇、城关乡、回族乡、王村乡、荆宫乡、曹岗乡、冯村乡；共13个镇、6个乡，国土面积1225.51km2。

## 3.4  规划目标和任务

### 3.4.1  规划期及近期、远期水平年

规划基准年为2016年，近期水平年为2017~2022年，远期水平年为2023~2030年，规划期为14年。

### 3.4.2  规划目标和任务

#### 3.4.2.1  总体目标

建成与全县经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系，重点预防区得到全面保护，重点治理区全面治理，水土流失面积和侵蚀强度明显下降，林草植被覆盖状况得到显著改善；农业面源污染得到有效防治；人为水土流失得到有效控制。建成布局合理、体系完备的水土保持监测网络，实现水土保持监测自动化；建成完善的水土保持监管体系，全面落实生产建设项目“三同时”制度，实现水土保持管理信息化；坚决控制各种新的水土流失，遏制水土流失发展趋势，促进人与自然和谐相处；健全水土保持投入和设施运行维护机制；公众水土保持意识显著提高。

#### 3.4.2.2  分阶段目标

（1）近期目标任务

到2022年，初步建成与全县经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系；全面推进水环境治理与保护；实现预防保护、重点治理区的水土流失得到有效防治，新增水土流失防治面积19.21km2，年均减少水土流失量约1.35万t，生态环境得到初步改善；初步实现水土保持管理信息化、制度化、规范化；初步建立水土保持设施运行维护机制；初步建立全县水土保持监测网络体系；健全水土保持监督管理机制；科技支撑能力不断提高；公众服务意识不断增强。

（2）远期目标任务

到2030年，基本建成与全县经济社会发展相适应的水土流失综合防治体系；全县水土流失得到有效控制，累计水土流失防治面积70.00km2，水土流失面积大幅减少，年均减少水土流失量约4.72万t，生态环境实现良性循环；基本实现水土保持动态信息化管理；健全水土保持设施运行维护机制；完善全县水土保持监测网络体系；完善水土保持监督管理机制；科技支撑能力不断提高；公众服务意识不断增强。

# 4  水土保持区划与重点防治区划分

## 4.1  封丘县在全国水土保持区划中的分布情况

根据《全国水土保持规划（2015~2030年）》、《河南省水土保持规划（2016~2030年）》，封丘县属北方土石山区-华北平原区-黄泛平原防沙农田防护区。

水土保持主导基础功能为防风固沙、农田防护、土壤保持、生态维护、水源涵养、人居环境维护等。

## 4.2  封丘县水土保持区划情况

全国水土保持三级区划是开展县级水土保持规划分区的基础。根据规划目标，结合河南省水土保持总体布局，综合考虑封丘县各行政区地形地貌、植被覆盖情况、水文气象、水资源条件、农业生产布局等因素，并参考水土流失现状、水土保持需求和水土保持功能等因素，对全县进行水土保持分区。

### 4.2.1  水土保持区划依据

（1）水土保持分区以全国三级区划为基础；

（2）水土保持分区应体现水土保持主导基础功能；

（3）同一分区的自然条件、资源状况、社会经济、水土流失特点应有明显的相似性；

（4）同一分区应具有明显相似性和区间差异性，并按照主导因子分区的原则；

（5）同一分区内经济社会发展、生产发展、土地利用规划调整、环境保护、水土保持要求等措施布局应与社会经济环境协调发展方向一致；

（6）水土保持分区应与封丘县生态功能区划等有关规划协调；

（7）同一分区应集中连片，以乡、镇行政区为基本单元。

### 4.2.2  水土保持区划成果

按照上述分区原则，在全国水土保持三级区划的基础上，全县水土保持分区划分为北中部黄泛平原防风固沙农田防护区、南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区。

#### 4.2.2.1  北中部黄泛平原防风固沙农田防护区

（1）分布范围及基本情况

北中部黄泛平原防风固沙农田防护区位于封丘县北部、中部，共涉及黄德镇、城关镇、黄陵镇、应举镇、赵岗镇、留光镇、潘店镇、陈固镇、居厢镇、鲁岗镇、城关乡、回族乡、王村乡、冯村乡14个乡镇的全部面积以及陈桥镇、荆宫乡、曹岗乡、李庄镇、尹岗镇5个乡镇的黄河大堤以北、以西部分面积，国土面积共984.82km2，占全县面积的80.36%，详见表4-1。

表4-1   北中部黄泛平原防风固沙农田防护区涉及乡镇统计表

| 序号 | 行政区划 | 国土面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城关镇 | 12.94 |
| 2 | 黄陵镇 | 52.92 |
| 3 | 黄德镇 | 58.63 |
| 4 | 应举镇 | 96.47 |
| 5 | 陈桥镇 | 59.85 |
| 6 | 赵岗镇 | 79.15 |
| 7 | 留光镇 | 58.49 |
| 8 | 潘店镇 | 73.28 |
| 9 | 李庄镇 | 15.76 |
| 10 | 陈固镇 | 63.52 |
| 11 | 居厢镇 | 51.84 |
| 12 | 鲁岗镇 | 52.91 |
| 13 | 城关乡 | 69.82 |
| 14 | 回族乡 | 7.78 |
| 15 | 王村乡 | 53.84 |
| 16 | 荆宫乡 | 46.62 |
| 17 | 曹岗乡 | 53.14 |
| 18 | 尹岗镇 | 26.61 |
| 19 | 冯村乡 | 51.27 |
| 合计 |  | 984.82 |

本区水土流失类型以风蚀为主，兼有水蚀，水土流失面积约29.15km2，其中水蚀面积8.91km2，占本区侵蚀面积的30.57%；风蚀面积20.24km2，占本区侵蚀面积的69.43%。

黄河大堤以北的地区，海拔高度在64.6-85.25m之间，坡度在1/2000-1/5000之间，此区域呈泛滥地貌，由于黄河历次改道，泛滥决口以及人类活动的影响，地貌复杂，沙岗、平原、洼地兼有。属暖温带大陆性季风气候，年平均气温13.9℃，多年平均降水量590mm，降水多集中在6、7、8三个月，土壤类型以潮土为主。

本区境内有天然渠、文岩渠及其支渠、鸭古沟、大石桥沟等河流穿境而过。本区水土保持主导功能为防风固沙、农田防护、人居环境维护。

（2）主要生态问题

本区主要生态环境问题是黄泛区土地沙化问题日益突出，农田灌排工程体系不完善，农田防护林化程度不高，土地资源得不到有效保护，土地生产力降低。

（3）防治对策

实施防沙治沙工程，营造农田防护林网和防风固沙林；健全灌排体系，建设高标准基本农田；以生态小流域建设为抓手，实施乡村清洁工程，开展河道清淤疏浚，加强农村人居环境综合整治，支持农村环境集中连片整治，加大面源污染整治力度，全面改善农村生产生活条件；对大型基础设施工程建设迹地实施生态修复；积极推进城市建成区“海绵城市”建设，实施雨污分离，改善城市生态面貌；推广生态河道建设，全面实行“河长制”，加强河、渠水系生态环境保护，营造河道护岸林；积极预防和修复地下水污染。（与县发改委、工信委、住建局、城市管理局、环保局、国土局、林业局、农业局协商合作）。

#### 4.2.2.2  南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区

（1）分布范围及基本情况

南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区位于封丘县南部，共涉及陈桥镇、荆宫乡、曹岗乡、李庄镇、尹岗镇5个乡镇的黄河大堤以南、东南部分的面积，国土面积共240.69km2，占全县面积的19.64%。具体涉及乡镇详见表4-2。

表4-2   南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区涉及乡镇统计表

| 序号 | 行政区划 | 国土面积 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 陈桥镇 | 47.02 |
| 2 | 李庄镇 | 67.21 |
| 3 | 荆宫乡 | 79.39 |
| 4 | 曹岗乡 | 26.17 |
| 5 | 尹岗镇 | 20.90 |
| 合计 |  | 240.69 |

本区水土流失类型以风蚀为主，兼有水蚀，水土流失面积约17.19km2，其中风蚀面积13.91km2，占本区侵蚀面积的80.92%；水蚀面积3.28km2，占本区侵蚀面积的19.08%。

黄河大堤以东、以南是黄河河床和河滩地区，根据相对高差可分为三级：高滩高出河流常水位4m左右，海拔高度在75-82.5m；底滩高出河流常水位1-1.5m，海拔高度在70-80m；嫩滩高出河流常水位0.3-0.5m，海拔高度在69-78m。属暖温带大陆性季风气候，年平均气温13.9℃，多年平均降水量590mm，降水多集中在6、7、8三个月，土壤类型以潮土为主。

本区境内有黄河、天然渠及其支渠等河流。本区水土保持主导功能为防风固沙、生态维护、水源涵养等。

（2）主要生态问题

本区主要生态环境问题是黄河故道湿地生态系统较弱，饮用水源地得不到有效保护，风力侵蚀和农业面源污染问题较为严重，土地沙化问题较为突出。

（3）防治对策

全面实施沿黄河滩地生态修复工程，建设沿堤防护林带，加强退耕还草还湿工作，保护两岸天然植被，防治水土流失；开展河库水生态修复；加强黄河湿地国家级自然保护区建设；建立完善湿地生物多样性保护区，加强湿地保护；推进节水灌溉增效示范项目，加快黄河滩区扶贫攻坚水利灌排工程建设（与县发改委、国土局、环保局、县财政局、住建局、城市管理局、林业局、农业局、旅游局、河务局协商合作）。

## 4.3  水土流失重点防治区划分

### 4.3.1  封丘县在全国水土流失重点防治区中的分布情况

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号），本规划范围内的封丘县属黄泛平原风沙国家级水土流失重点预防区。

### 4.3.2  封丘县水土流失重点防治区

根据《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第十一条关于水土流失重点防治区划分的有关规定，按照《水土流失重点防治区划分导则》（SL717-2015）和《河南省水土保持规划2016~2030年》提出的国家级水土流失重点防治区划分成果，结合封丘县水土流失特点，以乡镇为单位，在国家级水土流失重点防治区划分成果的基础上，进一步细化、完善。复核划分结果如下：

#### 4.3.2.1 封丘县水土流失重点预防区划分成果

封丘县水土流失重点预防区涉及黄德镇、应举镇、陈桥镇、赵岗镇、留光镇、李庄镇、陈固镇、居厢镇、尹岗镇、回族乡、王村乡、曹岗乡、冯村乡共13个乡镇，国土面积837.63km2，主要分布在北中部黄泛平原防风固沙农田防护区、南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区。

封丘县水土流失重点预防区分布情况详见表4-3。

表4-3   封丘县水土流失重点预防区分布表

| 序号 | 防治分区 | 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 国土面积 | 南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区 | 国土面积 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封丘县水土流失重点预防区 | 黄德镇 | 58.63 | / | / | 58.63 |
| 2 |  | 应举镇 | 96.47 | / | / | 96.47 |
| 3 |  | 陈桥镇 | 59.85 | 陈桥镇 | 47.02 | 106.87 |
| 4 |  | 赵岗镇 | 79.15 | / | / | 79.15 |
| 5 |  | 留光镇 | 58.49 | / | / | 58.49 |
| 6 |  | 李庄镇 | 15.76 | 李庄镇 | 67.21 | 82.97 |
| 7 |  | 陈固镇 | 63.52 | / | / | 63.52 |
| 8 |  | 居厢镇 | 51.84 | / | / | 51.84 |
| 9 |  | 回族乡 | 7.78 | / | / | 7.78 |
| 10 |  | 王村乡 | 53.84 | / | / | 53.84 |
| 11 |  | 曹岗乡 | 53.14 | 曹岗乡 | 26.17 | 79.31 |
| 12 |  | 尹岗镇 | 26.61 | 尹岗镇 | 20.9 | 47.51 |
| 13 |  | 冯村乡 | 51.27 | / | / | 51.27 |
| 合计 |  |  | 676.33 |  | 161.3 | 837.63 |

#### 4.3.2.2 封丘县水土流失重点治理区划分成果

水土流失重点治理区涉及城关镇、城关乡、鲁岗镇、荆宫乡、潘店镇、黄陵镇的6个乡镇，国土面积387.88km2，主要分布在北中部黄泛平原防风固沙农田防护区和南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区。

封丘县水土流失重点治理区具体分布情况详见表4-4。

表4-4   封丘县水土流失重点治理区分布表

| 序号 | 防治分区 | 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 国土面积 | 南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区 | 国土面积 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封丘县水土流失重点治理区 | 城关镇 | 12.94 | / | / | 12.94 |
| 2 |  | 城关乡 | 69.82 | / | / | 69.82 |
| 3 |  | 鲁岗镇 | 52.91 | / | / | 52.91 |
| 4 |  | 潘店镇 | 73.28 | / | / | 73.28 |
| 5 |  | 黄陵镇 | 52.92 | / | / | 52.92 |
| 6 |  | 荆宫乡 | 46.62 | 荆宫乡 | 79.39 | 126.01 |
| 合计 |  |  | 308.49 |  | 79.39 | 387.88 |

## 4.4  水土流失易发区

### 4.4.1  划分原则

水土流失易发区系山区、丘陵区、风沙区及其以外的容易产生水土流失的其他区域。根据全国水土保持规划界定原则，主要包括山区、丘陵区、风沙区以外且海拔200m以下、相对高差小于50m，并符合下列条件之一的区域：

涉及防风固沙、水质维护或人居环境维护功能的重要区域；涉及国家级水土流失重点预防区；土质疏松，沙粒含量较高，人为扰动后易产生风蚀的区域；年均降水量大于500mm，一定范围内地形起伏度达10~50m的区域；河流两侧一定范围，具有岸线保护功能的区域；各级政府主体功能区规划确定的重要生态功能区；湿地保护区、风景名胜区和自然保护区等；具有一定规模的矿产资源集中开发区和经济开发区。

### 4.4.2  划分结果

封丘县地处黄河冲积扇形平原的北半部，高程介于64.6-85m之间，最大相对高差20.4m，多年平均降水量590mm，土质疏松，土壤含沙量较高，水土流失类型以风力侵蚀为主，人为扰动后易产生风蚀。根据上述界定原则并结合封丘县实际情况，确定封丘县水土流失易发区为本规划范围，即城关镇、黄陵镇、黄德镇、应举镇、陈桥镇、赵岗镇、留光镇、潘店镇、李庄镇、陈固镇、居厢镇、鲁岗镇、尹岗镇、城关乡、回族乡、王村乡、荆宫乡、曹岗乡、冯村乡；共13个镇、6个乡，国土面积1225.51km2。

# 5  总体布局与防治规模

## 5.1总体布局

依据《中华人民共和国水土保持法》和《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》，充分考虑国家和河南省主体功能区规划，在划分县级水土流失重点防治区的基础上，综合分析全县水土流失状况、防治现状、各区水土保持功能，以及水土保持需求，提出封丘县水土流失防治总体布局，做好沙土地水土流失综合治理工作，进而提升土壤保持和水源涵养功能，改善人居环境，维护水质安全。

## 5.2区域布局

依据封丘县水土保持分区，以2个水土保持分区为对象，以治理沙土地水土流失为重点，以建设水美乡村为抓手，构建科学合理、协调高效的水土流失综合防治体系；构建技术先进、功能完备的水土保持监测网络体系；构建综合配套、保障有力的监督管理体系；有效保护与合理利用水土资源，改善农业生产、农村生活条件和人居环境。

（1）北中部黄泛平原防风固沙农田防护区

该区涉及黄德镇、城关镇、黄陵镇、应举镇、赵岗镇、留光镇、潘店镇、陈固镇、居厢镇、鲁岗镇、城关乡、回族乡、王村乡、冯村乡14个乡镇的全部面积以及陈桥镇、荆宫乡、曹岗乡、李庄镇、尹岗镇5个乡镇的黄河大堤以北、以西部分面积，共19个乡（镇），国土面积共984.82km2。

水土保持主导基础功能为土壤保持和人居环境维护。水土保持工作重点是：改良土壤，防治土壤沙化退化，提高土地生产力；维护和改善人居生态环境。

（2）南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区

该区涉及陈桥镇、荆宫乡、曹岗乡、李庄镇、尹岗镇5个乡镇的黄河大堤以南、东南部分的面积，共5个乡（镇），国土面积共240.69km2，

水土保持主导基础功能为防风固沙、土壤保持和生态修复。水土保持的工作重点黄河滩地生态修复工程，加强退耕还草还湿工作，保护两岸天然植被；加强湿地保护；推进节水灌溉增效示范项目，加快黄河滩区扶贫攻坚水利灌排工程建设。

根据规划目标、任务和总体布局，遵循“以水土流失重点防治区为主，兼顾其他地区水土流失防治需求”的原则，确定封丘县近期水土流失防治规模为19.21km2；远期水土流失防治规模为50.79km2；累计水土流失防治规模为70.00km2。封丘县各水土保持分区近远期水土流失防治规模见表5-1。

表5-1 封丘县重点预防区近远期水土流失综合防治规模汇总

| 水土保持分区 | 防治规模（km2） |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 近期（2022年） | 远期（2030年） |  |
| 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 14.62 | 34.34 | 48.96 |
| 南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区 | 4.59 | 16.45 | 21.04 |
| 总计 | 19.21 | 50.79 | 70.00 |

# 6  预防保护规划

## 6.1  预防范围、对象及项目布局

### 6.1.1  预防范围

预防范围划定依据如下：

（1）国家级、省级规划所涉及的预防范围；

（2）全县一、二级生活饮用水源保护区和水源的主要补给区域；

（3）主要河流的两岸以及水库周边。

根据上述划定依据，确定规划预防范围。

### 6.1.2  预防对象

在预防范围内，根据规划规模，确定以下保护对象：

（1）禁止开发区域，主要包括国家级自然保护区-豫北黄河故道湿地鸟类国家自然保护区等；悬河奇观-黄河曹岗险工、青龙湖、黄寨槐林等风景名胜区；

（2）一、二级饮用水源地保护区周边的水源涵养林带；

（3）现有天然林、郁闭度高的人工林、林草植被；

（4）植被或地貌人为破坏后，难以恢复和治理的地区；

（5）水库周边及境内河流沿岸的植物保护带；

（6）水土流失潜在危险较大的其他区域：如土石方开挖、填筑或者堆放、排弃等生产建设活动；

（7）平原沙土区开展的经济林种植、林木采伐及其他农业生产活动易造成水土流失的生产建设项目等；

（8）已造成的水土流失综合防治成果等其他水土保持设施。

### 6.1.3  重点项目布局

根据确定的预防保护范围，结合全县实际情况，拟定预防区重点工程项目为北中部黄泛平原防风固沙工程、南部现代黄河河床及河漫滩生态维护工程，形成水土保持综合防护体系，重点维护与提高防风固沙、农田防护、生态维护、水源涵养、人居环境维护等基础功能，实现水土资源合理保护与可持续利用。

## 6.2  措施体系及配置

### 6.2.1  预防措施体系

结合全县水土流失类型划分及特点，在进行预防措施布设时，充分依靠生态系统的自我修复能力，采取封禁管护、抚育更新、生态修复、平原沙土地综合治理工程、农村垃圾和污水处理设施以及其他面源污染控制措施。

全县的预防保护工作，要加强监督管理，改变粗放落后的生产经营方式；在水土保持基础功能薄弱、生态脆弱的地区进行生态修复；加大农田防护林网更新改造力度，实施林木采伐及抚育更新的管理措施，加大力度保护基本农田和草地，提高土地生产力，加强雨水拦蓄利用。在局部水土流失区域配套建设农村垃圾处理设施、面源污染控制措施。生产建设项目在保护范围内应实行一定程度的限制和避让措施。

#### 6.2.1.1  封禁管护

在国家级自然保护区-豫北黄河故道湿地鸟类国家自然保护区等；悬河奇观-黄河曹岗险工、青龙湖、黄寨槐林等禁止开发区域，通过有计划、有步骤实施封禁手段和管护措施，利用树木的自然繁殖能力和森林演替的动态变化规律，使疏林、灌丛、残林迹地等恢复和发展为森林、灌丛或草本植被，形成物种丰富、结构稳定、功能多样的林分。

在封禁区域的明显地段设立封禁标志碑、标志牌。建立封禁制度，制定封禁办法，由所在地政府颁布公告，禁止任何人擅自进入封禁区。建立专职管护队伍，保护和巩固封禁管护成果。

#### 6.2.1.2  抚育更新

封丘县地处黄泛冲积平原区，为保障平原农业的正常生产，基本采取林农间作的方式建设农田防护林进行防风固沙。规划对现有农田防护林的幼龄林进行抚育更新，并适当植入部分硬阔叶树种，调整树种组成与林分密度，改善林木生长发育的生态条件，平衡土壤养分与水分循环，以期形成比较稳定的生态系统。对一些过熟林，采伐后进行多树种混交方式重新造林，积极稳妥推进过熟农田防护林网更新改造。对缺边、断带、缺株缺行的防护林，适时进行补植改造。

#### 6.2.1.3  生态修复

运用生态学原理，通过保护现有植被、营造人工林、灌、草植被，修复或重建被毁坏或被破坏的森林和其他自然生态系统，恢复其生物多样性及其生态系统功能。通过人工或人工与自然结合等手段营造出植物长久生长的生育基础，使植被得到有效恢复。植被恢复主要应用于植被立地条件较好的疏林地、经过人工修复或重建的林地。

#### 6.2.1.4  大型基础设施建设迹地

在大型基础设施工程建设迹地的生态重建过程中，要坚持因地制宜的原则，生态系统的重建类型根据大型基础设施工程建设迹地的地理位置、景观特征及开发功能决定，“宜耕则耕，宜林则林，宜渔则渔”，或建设为林地、耕地，或为建设用地、公共绿地，或为旅游娱乐用地。积极探索大型基础设施工程建设迹地复垦绿化的新方法、新工艺，提高大型基础设施工程建设迹地生态治理效应。

#### 6.2.1.5  农村垃圾和污水处理以及其他面源污染控制

加强控制面源污染水土保持措施建设，保护水源、确保饮水安全、维护人民群众的生命健康也是水土保持的一项重要内容。加强农业面源污染物控制，开展农村污水集中处理，对农村集中排放的生活污水和禽畜污染排放物进行无害化初步处理，达标排放。加强农村垃圾集中处理，桥头垃圾整治。

#### 6.2.1.6  城市水土保持预防措施

市政配套设施、公共服务设施及旅游开发等生产建设项目严格落实水土保持法律法规，加强事中、事后监管，合理利用、保护水土资源；实施微地形、湿地、集雨式绿地、透水地面、雨水调节池及控制城市面源污染等措施。建立城乡统筹的雨水收集系统，形成统一的水生态基础设施自然保护系统，有效利用雨水资源。

### 6.2.2  措施配置

#### 6.2.2.1  北中部黄泛平原防风固沙农田防护区

加大农田防护林网更新改造力度，保护现有林草植被，做好人工林保护工作，对水土流失较严重的疏、幼林等未成林地进行抚育补植和改造；采取平整洼田等措施，提高耕地保水保肥能力，保证土地生产力；对大型基础设施建设迹地进行生态恢复，提高土壤抗蚀能力；合理规划布设区域生产道路、沟渠系统，在道路、沟渠两侧种植水保用材树种和景观树种；加强农村人居环境综合整治，支持农村环境集中连片整治，加大面源污染整治力度，全面改善农村生产生活条件；加强土地整治，大力保护和建设高标准基本农田，实现水土保持措施与脱贫致富措施相结合。

#### 6.2.2.2  南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区

加快黄河生态廊道建设，加强对沿黄湿地生态系统的全面保护，保护现有植被及生物多样性，着力构建生态安全屏障；全面实施沿黄河滩地生态修复工程，沿黄100米生态廊道的建设，保护两岸天然植被，防治水土流失；青龙湖950亩退耕还草工作，环湖廊道建设；加强农村人居环境综合整治，支持农村环境集中连片整治，加大面源污染整治力度，全面改善农村生产生活条件；加强土地整治，大力保护和建设高标准基本农田，实现水土保持措施与脱贫致富措施相结合。

表6-2 封丘县重点预防区近远期水土流失综合防治规模汇总

| 水土保持分区 | 水土流失预防面积（km2） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 近期（2022年） | 远期（2030年） |
| 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 13.46 | 29.16 |
| 南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区 | 3.49 | 12.40 |
| 总计 | 16.95 | 41.56 |

# 7  综合治理规划

## 7.1  治理范围、对象及项目布局

### 7.1.1  治理范围

根据“多流失多治理、少流失多预防”原则，需治理严重威胁土地资源，造成土地生产力下降，直接影响农业生产和农村生活的区域。治理范围划定依据如下：

（1）人口分布相对集中、农业垦殖严重、荒地和耕地分布集中的区域；

（2）农林开发规模大的区域以及水土流失轻度以上的滩地、沙地等区域；

（3）灌排设施落后或无灌排设施区域。

### 7.1.2  治理对象

根据封丘县重点防治区划分及野外调查复核成果，确定治理对象主要包含农田灌排沟渠、疏林地、沙化土地或潜在危险程度高的沙化土地、农村人居环境整治、大型基础设施建设迹地等。

## 7.2  措施体系及配置

### 7.2.1  治理措施体系

结合全县水土流失类型及特点，在进行治理措施布设时，应充分依靠现有政策、投入、科技等，开展水土流失综合治理。在治理范围内，本着“综合治理、因地制宜”的水土保持方针，针对农田灌排沟渠、疏林地、大型基础设施工程建设迹地等水土流失区域，采用工程措施、林草措施和耕作措施相结合的治理措施体系，有计划地实施灌排沟渠改造维护，实施水、田、林、路综合治理，形成水土保持综合防治体系，有助于改善当地生态环境和生产条件，提高群众生产和生活水平。

#### 7.2.1.1  水美乡村及生态清洁小流域建设

开展水美乡村及生态清洁小流域建设应以农村“村容整洁、生产发展”为切入点，通过水土流失治理与水环境保护推动农业集约化生产和农村人居环境改善，大力开展农村人居环境综合整治，并配套建设村民文化中心、面源污染控制措施、发展水土保持观光型高效农业（金银花、树莓）等建设内容，有助于改善乡村水生态环境，加快构建符合水生态文明要求的乡村发展战略格局，尽快提升农村人居环境和农民生活质量，以期达到“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。

#### 7.2.1.2  灌排沟渠改造维护

对于无配套灌溉设施的局部区域，可配套建设灌渠、防渗渠等方式，完善田间水利设施，增加灌溉面积，保证土地生产力。部分输水、排涝不畅的区域，可采取清淤疏浚、堤坝加固。

#### 7.2.1.3  疏林地治理

轻度及以上水土流失的疏林地，视具体情况采取相应的水土保持植物措施和工程措施。采取补植造林和林分改造，加强抚育管护，以促进林木生长，加快植被恢复。依据“适地适树”的原则，发展经果林，做到既防治水土流失，又开发利用土地资源发展经济的目的。

#### 7.2.1.4  平原沙土地综合治理工程

全县水土流失以风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀。随着平原沙土区耕地的过渡垦殖，土地沙化现象较为严重。加大对平原沙土地的治理，采取平整洼田等措施，有助于增强土壤抗蚀性能，提高耕地保水保肥能力，改善小气候和土壤的物理化学性质，保证土地生产力，促进当地农业的绿色、健康、可持续发展。

### 7.2.2  措施配置

#### 7.2.2.1  北中部黄泛平原防风固沙农田防护区

结合封丘县现有的特色林业种植技术及造林模式，选择当地适宜经济林种与农作物进行农条间作，有助于改善间作区农田小气候，提高区域防风固沙能力；在田间道路、灌排沟渠两侧栽植水保用材树种和景观树种；开展水土流失沙地治理和灌排设施配套建设，改善农业生产条件；开展水美乡村及生态清洁小流域建设，建设河道护岸林、水源涵养林；按照城乡绿化一体化、新型农村社区建设的总体要求，以乡镇所在地绿化为示范，带动新农村和新型农村社区绿化，抓好围村林建设，搞好庭院绿化，建设美好家园。

#### 7.2.2.2  南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区

加快黄河生态廊道建设，加强对沿黄湿地生态系统的全面保护，保护现有植被及生物多样性，着力构建生态安全屏障；全面实施沿黄河滩地生态修复工程，建设沿堤防护林带，加强退耕还草还湿工作，保护两岸天然植被，防治水土流失；开展河库水生态修复；加强农村人居环境综合整治，支持农村环境集中连片整治，加大面源污染整治力度，全面改善农村生产生活条件；加强土地整治，大力保护和建设高标准基本农田，实现水土保持措施与脱贫致富措施相结合。

根据生态环境特点、土壤侵蚀情况、水土保持功能定位，确定全县治理规划中措施配置。全县近期共规划治理面积2.26km2，远期规划治理面积9.23km2。

表7-2 封丘县重点治理区近远期水土流失综合防治规模汇总

| 水土保持分区 | 近期（2022年） | 远期（2030年） |
| --- | --- | --- |
|  | 规划治理项目 | 规划治理项目 |
| 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 1.16 | 5.18 |
| 南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区 | 1.10 | 4.05 |
| 总计 | 2.26 | 9.23 |

# 8  水土保持扶贫开发

党的十八届五中全会从全面建成小康社会奋斗目标出发，明确提出到2020年在我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，区域性整体贫困得到解决。

封丘县是国家扶贫开发重点县。全县水利脱贫工作的主要目标是：到2020年，防洪减灾能力显著增强，实现骨干河道防洪标准达到10年一遇，除涝标准达到3年一遇；新增节水灌溉面积2万亩；全面完成全县农村饮水安全巩固提升工程；对50-200平方公里以上流域面积主要河流进行治理，全面改善除涝条件，增强减灾防灾能力。

水土保持作为水利脱贫建设中的重要一环，与防洪减灾、骨干河道治理、农田灌溉等息息相关。以扶贫推动水土保持，以农民的实际收益、脱贫程度检验水土保持成果。为此，水土保持要坚持“三步走”，民生性—协调性—持续性有序进行，从小做大。前期先从解决民生急迫问题入手，变土壤侵蚀区为经济作物区，使农民收入有所增加。中期强调协调性，在区内推广多种与农村经济结构调整相协调的水土保持模式，在改善生态环境的同时，又使农民生活进一步提高。后期强调持续性，把水土保持作为区域发展的一个部分，成为建设新农村的一项重要内容。设计构建与资源环境条件相适应的生态经济体系，减轻土地压力，增加农民收入，推进水土保持产业化。

# 9  监测规划

## 9.1  规划目标

按照封丘县生态文明建设和水土保持工作发展方向和总体布局，围绕合理利用水土资源，促进经济社会可持续发展的目标和要求，形成水土保持监测制度，建立科学、完整的水土保持监测网络和信息系统，用现代化的技术、设备、手段对全县水土流失状况实施及时、准确、持续的监测，掌握水土流失动态，并定期向全社会公告，依靠信息化带动水土保持工作的现代化，为水土流失预防、监督和管理决策服务，为生态建设提供依据。

## 9.2  监测任务

监测任务主要是建设完善全县水土保持监测网络，观测、采集水土流失和水土保持等相关数据信息，及时掌握全县水土流失类型、强度、面积及变化趋势，准确掌握全县水土保持预防与治理情况，分析和评价水土保持效果，为政府决策、社会经济发展和社会公众服务等提供支撑。

## 9.3  监测内容

监测内容主要包括水土保持调查、重点防治区水土保持监测、水土保持重点项目监测、生产建设项目集中区监测等。通过这些工作的开展，实现点、面等不同尺度、不同区域动态监测相结合，从而摸清封丘县水土流失状况，分析其变化趋势，科学评价水土流失防治效果。

### 9.3.1  水土保持调查

水土保持调查是制定水土流失防治政策、编制水土保持规划、评价水土保持建设成效的重要基础和数据来源。根据水土保持调查目的、对象和范围的不同，水土保持调查分为水土保持普查和水土保持专项调查。封丘县水土保持调查工作主要配合河南省水土保持普查工作开展。水土保持调查的主要内容有掌握全县水土流失强度及分布情况、全县水土保持措施情况、生产建设项目水土保持情况。

### 9.3.2  重点防治区水土保持监测

重点防治区水土保持监测主要是采用遥感调查、地面调查与观测、抽样调查等相结合的方法对全县范围内的水土流失重点预防区和治理区开展水土流失状况和水土保持措施及防治效益监测。

### 9.3.3  重点工程水土保持监测

主要是采用定位观测、典型调查和遥感调查相结合的方法对水土保持重点工程开展监测，分析评价工程建设的社会、经济和生态效益。

重点工程水土保持监测频次为：定位观测长期进行，典型调查每年进行一次，遥感调查在项目背景调查和项目完成后各开展一次。

### 9.3.4  生产建设项目集中区监测

采用遥感调查与野外调查相结合的技术方法，对全县生产建设项目集中连片区和典型、大型生产建设项目开展扰动地表状况、水土流失状况、水土保持措施及其效果等方面的监测工作，反映生产建设项目水土流失影响及防治情况。

## 9.4  监测站网

根据《河南省水土保持规划（2016~2030年）》，全县境内未规划水土保持监测点。规划远期布设1个水土保持监测点，为新建风蚀监测站，详见表9-1。

表9-1  水土保持监测点规划分布情况表

| 水土保持 防治分区 | 监测点 位置 | 监测点 数量 | 利用现有 水文站 | 新建 监测站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 居厢镇 | 1 | 0 | 1 | 远期（新建） |
| 合计 |  | 1 | 0 | 1 |  |

## 9.5  重点监测项目

封丘县近期重点监测项目为全县水土保持普查和水土保持监测信息化建设。

规划于近期开展全县水土保持普查，普查内容主要包括：一是水土流失情况调查，查清封丘县水土流失现状及分布；二是水土保持情况调查，主要是查清封丘县水土保持措施现状。全面掌握全县水土流失动态变化情况和水土保持防治情况，为科学评价全县水土保持效益及生态状况值提供基础数据。全县水土保持普查宜5年开展一次。

水土保持监测信息化建设：封丘县将负责审核所辖乡镇的上报数据，并录入市级水土保持调查数据库，积极推进水土保持监测信息化进程。

# 10  综合监管规划

## 10.1  监督管理

水土保持综合监督管理是水土保持法赋予水行政主管部门的法律职责和依法行政的重要体现，是落实“预防为主、保护优先”方针和推动水土流失防治由事后治理向事前保护转变的重要手段。综合监管以贯彻实施《中华人民共和国水土保持法》、《河南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》为重点，以完善水土保持监管组织机构建设为基础，进一步加强水土保持监管能力建设和技术推广示范工作，有效控制人为水土流失，不断提高水土流失防治水平和效益。

### 10.1.1  监督管理内容

#### 10.1.1.1  水土保持相关规划的监管

主要包括水土流失状况定期调查与公告、水土保持规划和实施等工作情况以及基础设施建设、城镇建设、公共服务设施建设等规划中有关水土流失防治对策措施和实施情况等。

#### 10.1.1.2  水土流失预防工作的监管

加强对水土流失特定区域预防工作监管。对河道挖砂、破坏原有植被、弃土弃渣占压基本农田等各类禁止行为进行监控；对水土流失严重、生态脆弱地区以及水土流失重点防治区生产建设项目或活动等限制性行为进行监控；对生产建设项目水土保持方案编报审批、监督检查与设施验收工作情况进行监管。

#### 10.1.1.3  水土流失治理工作的监管

封丘县政府水土保持重点工程建设和运行管理情况；水土保持生态补偿制度建设和实施情况；水土保持补偿费使用情况；鼓励公众参与治理有关资金、技术、税收扶持公众情况等。

#### 10.1.1.4  水土保持监测和监督检查情况的监管

封丘县政府水土保持监测经费落实情况，水土流失动态监测与定期公告情况；生产建设项目水土流失监测结果定期上报工作情况；水行政监督检查人员依法履行监督检查职责情况；违法违规生产建设项目和生产建设活动查处情况。

### 10.1.2  监督管理措施

#### 10.1.2.1  加强水土保持规划相关工作的监管

建立完善水土流失状况定期调查和公告制度；水土流失重点防治区有关政府目标责任制和考核奖惩制度；基础设施建设、矿产资源开发、城镇建设、公共服务设施建设等相关规划征求水土保持意见制度。

#### 10.1.2.2  加强水土流失预防工作的监管

建立水土流失重点防治区管控制度；确保生产建设项目水土保持“三同时”制度落到实处；健全生产建设项目水土保持方案编报、审批和设施验收等制度。

#### 10.1.2.3  水土流失治理情况的监管

建立或完善水土保持生态补偿、水土保持重点工程建设与管理等制度；加强对封丘县政府水土流失治理任务完成情况的监督检查；进一步完善生产建设项目水土保持补偿费征收和使用管理办法；制定公众参与治理的有关办法。

#### 10.1.2.4  水土保持监测和监督检查情况的监管

封丘县亟需成立专门的水土保持监督管理机构，配备专职水土保持监督管理人员，落实经费、制定水土保持监督管理制度，加强执法队伍建设，推进监督检查程序化。

#### 10.1.2.5  水土保持补偿费征收使用的监管

健全水土保持补偿费征收及使用监督机制，制定合理的效益补偿和损失补偿保证措施，保障补偿费及时落实到水土保持生态建设部门，保证水土保持工程顺利开展；建立水土保持效益与损失监督监测机制。

### 10.1.3  监督制度建设

#### 10.1.3.1  水土保持相关规划管理制度

水土保持规划是指导一段时期水土保持工作的纲领性文件。水土保持相关规划管理制度建设内容包括：强化规划指导和约束作用，建立规划批准与备案制度和跟踪督查制度；强化规划的社会约束，建立相关规划征求意见制度；确立水土保持生态红线指标和管控制度；建立规划实施的定期评估制度。

#### 10.1.3.2  水土保持目标责任制和考核奖惩制度

制定封丘县水土流失重点预防区和重点治理区水土保持目标责任和考核奖惩制度，需要明确考核和奖惩制度实施的范围和内容，包括水土保持规划实施、水土保持投入及防治任务完成、生产建设项目水土保持监管情况等。

#### 10.1.3.3  水土保持监测制度

完善的水土保持监测评价制度是实现水土保持科学化和信息化水平的基础。主要内容包括：明确水土保持监测机构政府公益性质及其职责，承担水土流失定期调查、重点区域调查、特定区域或特定建设项目水土流失情况的监测；重点建立完善大中型生产建设项目水土保持动态监测、成果报送制度。

#### 10.1.3.4  生产建设项目水土保持监督管理制度

生产建设项目水土保持监督管理是控制人为水土流失的关键环节。一是完善生产建设项目水土保持方案审批、水土保持设施验收程序、方法和要求等方面监管制度，确保生产建设项目水土保持“三同时”制度得以落实。二是完善生产建设项目水土保持方案编制与水土保持设施验收监管制度。

#### 10.1.3.5  水土保持重点工程建设管理制度

水土保持重点工程建设是水土保持一项核心工作内容。其建设管理制度包括：完善以财政投资为主导，吸纳社会和个人等投资的多元化投入机制；完善工程建设招投标、监理、合同、公示、审计、检查、验收和水土保持设施运行管护等制度；完善公众参与等制度。

#### 10.1.3.6  水土保持执法监管制度

完善水土保持执法监管制度，制定县级水土保持监督检查相关制度、年度及重大水土流失案件报告制度。建立完善水土保持监督管理公示公告制度，做到公开、公正、透明，自觉接受社会各界监督。

#### 10.1.3.7  水土保持生态补偿制度

明确相关利益主体间的权利义务和保障措施，推动全县水土保持生态补偿工作深入开展。重点给涉及防风固沙、农田防护、生态维护、水源涵养的水土流失区域以适当的补偿和一定的投入，保证区域生态的良性循环；按照“谁投资、谁受益”的原则，建立多元化的水土保持生态补偿机制，积极筹措稳定的生态补偿资金；建立公路、铁路、水利等生产建设项目的水土保持生态补偿制度。

## 10.2  科技支撑

### 10.2.1  完善水土保持科技创新体系

加快推进水土保持科技创新及示范推广，开展黄河故道湿地生态系统保护全面保护、生态清洁小流域、水土流失与面源污染防治、海绵城市建设等关键技术研究。

### 10.2.2  着力水土保持关键技术研究

加强水土保持关键技术研究，重点开展全县黄河故道湿地生态系统维护及平原沙土区综合防治技术研究，开展生态文明清洁型小流域构建及防治效果、农业面源污染综合防治与环境整治以及生产建设项目水土流失防治等水土保持应用技术研究。

### 10.2.3  科普教育

健全水土保持法制科普宣传工作，借助电视、报纸、网络等宣传工具，加强对水土保持法等法律、法规及政策的科普教育，印发有关科普材料，在乡镇的主要场所设置户外科普宣传栏，及时通报情况、报道重大事件，介绍先进做法，向全社会进行宣传，使广大群众充分认识到水土保持工作的重要性，使水土保持法制意识深入人心。

## 10.3  信息化建设

为促进水土保持信息化建设，根据《全国水土保持信息化工作2017-2018年实施计划》、《水土保持监测实施方案（2017—2020年）》及《河南省水土保持信息化工作2017-2018年实施计划》，结合全县水土保持信息化发展现状和需求，在现有普查成果数据库的基础上，构建全面预防、生态治理、监督管理、监测预报等业务应用和信息共享的综合技术平台，使水土保持工作高效、移动现代化。

信息化建设的总体目标是：在河南省水土保持监督管理数据库的基础上，将水土保持监督管理信息化，及时将生产建设项目方案实施情况、监测机构开展水土保持监测情况、监督机构开展监督检查情况、水土保持竣工验收情况、水土保持补偿费征收情况、案件查处和执法情况输入监督管理数据库。

以数据库为基础，将全县范围内水土保持预防监督各项具体管理和执法业务流程重新梳理、提炼优化，建成面向社会公众的信息服务体系，推进预防监督的“天地一体化”动态监控，实现水土保持分级、全要素动态信息化管理，全面提高规范化、智能化管理水平。

## 10.4  管理能力建设

### 10.4.1  监管能力建设

建立专门的水土保持监督管理机构，配备专职水土保持监督管理人员；开展水土保持监督执法人员定期培训和考核建设培训上岗制度，提高执法人员法律素质和执法能力；建立轮训制度，要确保监督管理骨干人员每3年能脱产参加一次再培训。同时，以生产建设项目水土保持全过程监管为核心，以信息化推动监督执法工作的规范化为手段，增加监管透明度，提高水土流失综合防治和生产建设项目水土保持实时监控能力。

### 10.4.2  监测站点标准化建设

设施设备标准化：按上级水土保持部门要求配置水土保持监测设施设备，包括水土流失试验观测设施设备、样品测试仪器设备和数据处理、存储与传输设备等。

监测数据标准化：按照上级要求，明确监测指标、内容、数据采精度、数据格式等，保证监测数据的统一性、准确性和完整性。

运行管理标准化：包括规范数据采集与处理规范、数据审核上报和数据共享与发布。

### 10.4.3  社会服务能力建设

定期向社会公告水土流失状况，包括水土流失类型、强度、面积及分布。加强水土保持方案编制、监测和监理等社会化管理，实施水土保持设计、咨询、监测、评估等技术服务市场化运作，建设公平、公正、开发的有效竞争市场。加强对水土保持相关从业人员的技术培训，提高水土保持社会服务能力。

# 11  实施进度及投资匡算

## 11.1  实施进度

### 11.1.1  实施进度安排原则

（1）区分轻重缓急、分步实施的原则

针对全县水土流失特点，在现有投入水平和经济社会发展速度新常态下，科学筹划，有步骤地推进全县水土流失综合防治工作。

（2）坚持政府主导、系统防治的原则

以风沙片为单元大力推进渠、田、林、路、村系统治理，积极开拓引导利用民营资金投入水土流失防治。

（3）实施防治并举、注重效益的原则。

在进度安排上优先考虑水土流失对人民群众生产生活影响较大，通过水土保持综合防治能够明显提升生产生活质量的民生工程。

### 11.1.2  实施安排

结合封丘县水土流失特点和水土保持工作需求，规划近期重点实施项目以大面积林草措施为主，重点构建防护林。具体措施包括黄河故道湿地生态防护林建设、平原沙土区农田防护林网更新改造。近期水土流失规划防治总面积19.21km2，其中规划预防面积16.95km2，规划治理面积为2.26km2。

## 11.2  近期规划项目安排

### 11.2.1  近期规划预防项目

规划预防措施主要包括抚育更新、生态修复、平原沙土地综合治理以及其他面源污染控制措施等。

重点预防工程为北中部黄泛平原防风固沙工程、南部现代黄河河床及河漫滩生态系统维护工程。

规划近期预防面积16.95km2，其中北中部黄泛平原防风固沙农田防护区预防面积13.46km2，南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区预防面积3.49km2。

### 11.2.2  近期规划治理项目

近期重点治理范围为农田灌排沟渠、疏林地、沙地、农村人居环境整治、大型基础设施建设迹地等。

规划治理措施主要包括农田防护林、经济林、灌排沟渠、田间道路等。

重点治理工程主要为北中部黄泛平原防风固沙工程、南部现代黄河河床及河漫滩生态系统维护工程。

规划近期治理面积2.26km2，其中北中部黄泛平原防风固沙农田防护区预防面积1.16km2，南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区预防面积1.10km2。

## 11.3  投资匡算

### 11.3.1  投资匡算原则

本规划投资匡算按照《水土保持生态建设工程概（估）算编制规定》和《水土保持工程概算定额》（水总[2003]67号），结合《河南省水土保持规划（2016-2030年）》，根据不同类型区的典型调查和典型设计，确定各项措施综合单价。按措施配比综合分析计算确定。监测及综合监管项目近期投资按相关专题规划确定。

### 11.3.2  近期工程项目匡算投资

近期工程项目匡算总投资2770万元，其中预防工程项目投资2271.20万元，治理工程项目投资313.80万元，综合监管185.00万元，详见表11-1。按水土保持分区分投资见表11-2。

表11-1   近期规划总投资匡算表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 匡算投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （万元） |
| 一 | 规划项目 |  |  |  |  | 2585 |
| 1 | 预防工程项目 | 生态修复 | km2 | 1.85 | 80万/km2 | 148 |
|  |  | 农田防护林 | km2 | 10.24 | 120万/km2 | 1228.8 |
|  |  | 水保林 | km2 | 1.22 | 120万/km2 | 146.4 |
|  |  | 经济林 | km2 | 3.64 | 100万/km2 | 364 |
|  |  | 田间道路 | km | 130 | 1.8万/km | 234 |
|  |  | 灌排沟渠 | km | 100 | 1.5万/km | 150 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 2271.2 |
| 2 | 治理工程项目 | 农田防护林 | km2 | 1.84 | 120万/km2 | 220.8 |
|  |  | 经济林 | km2 | 0.42 | 100万/km2 | 42 |
|  |  | 田间道路 | km | 15 | 1.8万/km | 27 |
|  |  | 灌排沟渠 | km | 16 | 1.5万/km | 24 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 313.8 |
| 二 |  | 综合监管 |  |  |  | 185 |
| 1 | 全县水土保持普查 |  |  | 5年一次 | 25万元/次 | 25 |
| 2 | 水土流失动态监测与公告 |  |  | 2年一次 | 10万元/次 | 30 |
| 3 | 监督管理能力建设 |  |  |  |  | 50 |
| 4 | 社会服务、宣传教育、科技支撑等建设 |  |  |  |  | 50 |
| 5 | 信息化建设及天地一体化监管 |  |  |  |  | 30 |
| 三 | 总计 |  |  |  |  | 2770 |

表11-2   近期水土保持防治工程（按水土保持分区）投资匡算表

| 水土保持分区 | 投资（万元） |
| --- | --- |
| 北中部黄泛平原防风固沙农田防护区 | 1786.40 |
| 南部现代黄河河床及河漫滩生态维护区 | 983.60 |
| 合计 | 2770 |

### 11.3.3  资金筹措

近期工程项目匡算总投资2770万元，根据国家投资政策和分级建设、分级投资、分级管理的原则，拟优先争取中央、省、市级财政资金，其余通过其他行业和社会融资筹措。

# 12  实施效果分析

## 12.1  蓄水保土效益

根据《水土保持综合治理效益计算》（GB/T15774-2008），至2030年，规划水土流失综合防治面积70.00km2，经估算，各项措施全部落实到位并正常发挥效益后，每年新增保土能力约4.72万t，产生蓄水效益约1618.40万m3。规划的各项水土保持措施的实施，构建了综合水土流失防护体系，不仅有效控制了土壤侵蚀，保护了土地资源，而且改变了地表径流状况，削减洪峰，调节径流，提高了防洪抗旱能力和雨水径流的利用效率。

## 12.2  生态效益

规划实施后，可新增水土流失综合治理面积70.00km2，人为活动造成的水土流失得到全面控制。生态效益主要体现在以下几方面：

黄河故道湿地生态系统得到了有效保护，植被覆盖率显著提高，区域水源涵养能力不断增强，生态环境不断改善；全县土地沙化现象得到有效治理，提高耕地保水保肥能力，改善小气候和土壤理化性质，促进作物生长，提高产量，促进当地农业的绿色、健康、可持续发展；有效抑制水土流失，改善流域内水质，减少入河、入库泥沙量，使得流域内水资源得到有效保护。

## 12.3  经济效益

水土保持规划实施的经济效益包括直接经济效益和间接经济效益。直接经济效益包括实施水土保持措施土地上生长的植物产品以及各项治理措施增加的蓄水保土效益。

直接经济效益包括各项水土保持措施实施后所增加的粮食、食品、果木、木材和枝条等直接作为商品出售，或转化为商品出售产生的经济效益。水土保持林所产生的直接经济效益主要为果品产生的经济效益，据统计与测算，规划实施后共建设经济林3.48km2，进入盛产期后，年新增经济效益约677万元。农田防护林、平原沙土地综合治理工程实施后，有助于提高耕地保水保肥能力、土壤水源涵养能力。

间接经济效益包括增加的各类产品就地加工增值和各项措施节约的土地、劳力等折算的经济效益。

## 12.4  社会效益

水土保持社会效益包括减轻自然灾害和促进社会进步两方面。规划实施后，随着各项水土保持措施的全面落实，林草植被的逐步恢复，生态环境不断好转，从而能有效减轻水土流失对土地资源的破坏，泥沙对河流、塘、库的淤积，旱涝灾害对农业生产的威胁等；同时，通过开展农田防护林、平原沙土地综合治理工程，可保护和改造耕地，提高土地质量，改善农业生产条件，为农业增产、农民增收创造有利条件，提高人民群众物质文化生活水平，推动农村精神文明建设，促进社会进步。

# 13  实施保障措施

## 13.1  加强组织领导

县人民政府要将水土保持作为生态文明建设的具体实践，将规划确定的水土保持工作目标和任务，纳入本级国民经济和社会发展规划。加强对水土保持工作的统一领导，健全组织协调机制，水行政主管部门要与发改、财政、规划、国土、环保、住建、农业、林业等有关部门加强沟通，密切配合，按照各自职责做好规划确定的水土流失预防和治理工作，抓好任务落实和监督检查。

县人民政府是实施规划的主体，要将各项任务层层分解，并认真组织落实。县政府将水土保持任务完成情况纳入绩效考核内容，要采取切实有力措施，确保规划及年度目标实现。

## 13.2  坚持依法行政

贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》、《河南省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》等法律法规，加强对全县生产建设项目的水土保持监督管理，强化监督执法力度，将水土保持监督执法工作纳入各级水行政主管部门综合监督执法体系；加强监督执法能力建设，充实监督执法人员，配备执法装备，落实执法经费，严格队伍管理，创新执法方法，提高依法行政能力。

## 13.3  加大资金投入

以水土保持重点工程为主要载体，逐步建立健全以水土保持生态建设财政投入为主，社会各方面多渠道投入为辅的投资保障机制，调动社会投入水土保持的积极性，拓宽投资渠道。完善社会激励机制，鼓励民间资本参与水土保持工程建设。

## 13.4  创新体制机制

建立和完善地方各级人民政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度。鼓励社会力量采取多种形式参与水土保持建设，培育和完善水土保持社会化服务体系，大力推动政府购买服务。改革水土保持投资管理模式，减少中间环节，提高水土保持投资使用效益。调动广大群众参与水土流失防治的积极性和主动性。

## 13.5  科技支撑

加强水土保持基础理论和关键技术研究。针对水土保持生产实践中急需解决的热点、难点问题，开展基础理论和关键技术研究，应用新技术，提高水土保持信息化管理水平。建立完善符合封丘县实际的水土保持预防、治理、监测、监督和服务体系，创新集成适合不同区域的“互联网+水土保持”技术模式，提升全县水土保持科技、建设和监管水平。实施水土保持人才工程，加强水土保持科技人才队伍建设。

## 13.6  宣传教育

加大水土保持宣传力度，增强全社会水土保持生态文明意识。采取多种形式，广泛、深入、持久地开展水土保持宣传，大力营造良好的水土保持生态建设氛围，调动广大群众治理水土流失的积极性，防止生产建设活动造成新的水土流失。建立水土保持公众参与平台，增强网络技术服务和信息发布功能，建立公众网络交流机制，提高全社会参与水平。